**Samenstelling aanvraag Evaluatie 2 – evaluatiemoment strategisch forfait tijdens de werken**

Tijdens de werkzaamheden en tot de ingebruikname van de infrastructuur worden de volgende stukken bezorgd aan het Fonds:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Dossierstuk** | **Meer info** | **Naamgeving document** | **Sjabloon** | **Taakverdeling** |  |
| 1 | **Een verslag met een overzicht van de wijze waarop de aanvrager tegemoetgekomen is aan de opmerkingen, vermeld bij akkoord strategisch forfait, en minstens jaarlijks een verslag over alle wijzigingen ten opzichte van de aanvraag van het akkoord strategisch forfait, zowel op bouwfysisch, bouwtechnisch, conceptueel als functioneel vlak;** | Alle type wijzigingen worden gemotiveerd.  Bij planwijzigingen, worden de plannen met aanduiding van de wijzigingen toegevoegd als bijlage aan het verslag, of wordt een extract van de plannen aan het verslag toegevoegd. | 1\_Verslag\_wijzigingen\_naamvoorziening |  |  |  |
| 2 | **Overzicht van de uitgevoerde en geplande werkzaamheden** | Een korte nota met een stand van zaken van de werf op het vlak van uitvoering van de werken per perceel. Dit wordt geïllustreerd met beeldmateriaal van de werf. | 2\_PlanningWerf\_naamvoorziening |  |  |  |
| 3 | **de planning van de ingebruikname van de infrastructuur die met het project of, in voorkomend geval, per projectonderdeel wordt gerealiseerd** |  | 3\_PlanningIngebruikname\_naamvoorziening |  |  |  |

**De aanvrager houdt de volgende stukken ter beschikking of bezorgt die stukken aan het Fonds als dat daarom verzoekt:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | **Overzicht van de gunningen** | Een overzicht van de gunningen, opgemaakt op basis van een model dat door het Fonds wordt ter beschikking gesteld | 4\_Overzicht\_gunningen\_naamvoorziening  **Een sjabloon wordt momenteel uitgewerkt en zal begin 2018 beschikbaar zijn.** | Ja |  |  |
| 6 | **Een geactualiseerd programma van eisen op het vlak van comfort en gebruik van energie, water en materialen.** | Dit is een actualisatie van het initieel programma van eisen uit het aanvraagdossier van de subsidiebelofte. Mogelijke wijzigingen worden aangeduid en opgenomen in het verslag (stuk 1) met bijhorende motivatie voor die wijziging. | 6\_PVE\_geactualiseerd\_naamvoorziening |  |  |  |
| 7 | **Documenten ter staving van het duurzaam bouwen** | 1. Een actualisatie van de afvinklijst duurzaam bouwen op basis van een model dat ter beschikking wordt gesteld door het Fonds; 2. Studies of adviezen ter ondersteuning van de aangeduide criteria duurzaam bouwen, waaronder een document ter staving van de energieprestatieregelgeving (EPB). | 7\_afvinklijst\_naamvoorziening  + eventuele studies en adviezen | Ja |  |  |
| 8 | **Een geactualiseerd evaluatieformulier** | 1. een kostenraming van het project, per kostensoort, per bed, plaats of eenheid, en ten minste opgedeeld in de volgende vier onderdelen: ruwbouw, technische uitrusting, afwerking, losse uitrusting en de meubilering, waarbij de raming altijd exclusief btw en algemene onkosten is: 2. de geraamde bouwkosten per m², per kostensoort en per bed, plaats of eenheid; 3. de bruto- en netto-oppervlakteoverzichten. De bruto-oppervlakteberekening betreft een overzicht van de bestaande en toekomstige functionele oppervlakte van de aanvrager. Het overzicht van de netto-oppervlakten betreft een lijst van de netto-oppervlakten van de functionele ruimten van het project; | 8\_evaluatieformulier\_naamvoorziening  **Een sjabloon wordt momenteel uitgewerkt en zal begin 2018 beschikbaar zijn.** |  |  |  |
| 9 | **Het bewijs dat de integrale toegankelijkheid wordt gegarandeerd** | Aantonen dat bij het ontwerp en de uitvoering werd rekening gehouden met het advies over de integrale toegankelijkheid verstrekt door Toegankelijk Vlaanderen:   1. Het advies van Toegankelijk Vlaanderen op de plannen 2. Nota met duiding welk gevolg werd gegeven aan de opmerkingen in het advies van Toegankelijk Vlaanderen | 9a\_adviestoegankelijkheid\_naamvoorziening  9b\_notatoegankelijkheid\_naamvoorziening |  |  |  |
| 11 | **De bestekken** | De bestekken van de verschillende percelen van de aanbestedingen van de werken en leveringen. |  |  |  |  |
| 12 | **Het gunningsdossier per aanbesteding** | 1. het proces-verbaal van de opening van de inschrijvingen; 2. alle biedingen; 3. de verslagen van de controle van de biedingen; 4. de door de aanvrager gemotiveerde keuze van de aannemer of leverancier. |  |  |  |  |